UGOVOR BROJ: _______________________

o izvođenju radova na komunalnoj infrastrukturi (putna, vodovodna, kanalizaciona i druga infrastruktura) za projekat

u opštini _______________ , u cilju  stvaranja infrastrukturnih uslova za socijalno ugrožene romske porodice na ovom području

Ovaj Ugovor je zaključen između:

- BOSNE I HERCEGOVINE, MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Trg BiH broj 1, koga zastupa ministrica Semiha Borovac, kao ugovorne strane odgovorne za koordinaciju i monitoring cjelokupnog procesa rekonstrukcije komunalne infrastrukture u okviru projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma u BiH“ (u daljem tekstu: Ministarstvo)

- OPĆINE/IMPLEMENTATORA/NVO _____________ , sa sjedištem u ulici _____________ broj ___ , koju zastupa načelnik/direktor  _________________, kao ugovorne strane koja ima vodeću ulogu u cjelokupnom procesu (u daljem tekstu: Implementator)

kao naručioca, sa jedne strane i

- _____________________, sa sjedištem u ulici __________________ koga zastupa direktor _____________________ (u daljem tekstu: Izvođač)

kao Izvođača radova, sa druge strane.

I	VEZA UGOVORA

Član 1.

## 1.1.	Ovaj Ugovor podliježe odredbama Opštih uslova za ugovaranje građevinskih radova koji su objavljeni u Priručniku za provođenje procedura u realizaciji projekata rekonstrukcije i povratka u BiH, a sa čijom su se primjenom ugovorne strane saglasile potpisivanjem Izjave koja se nalazi u prilogu ovog Ugovora.

1.2.	Izvođač i Naručioci, takođe se slažu da su odredbe dolje navedenih dokumenata obavezujuće i koji će od njih, u slučaju spora, imati prevlast jedan nad drugim odrediće se prema sljedećem redosljedu:

- Ugovor o izvođenju radova

- Opšti uslovi za ugovaranje građevinskih radova

- Ponuda Izvođača radova

- Investiciono-tehnička dokumentacija

1.3. 	Odluka o izboru prioritetnih projekata iz oblasti stambenog zbrinjavanja Roma  u BiH, koji će biti finansirani u 2013. godini, broj:01-39-4375/13 od 15.11.2013. godine.         1.4. Memorandum o razumijevanju na realizaciji projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma u BiH u 2013. godini“, broj: 01-39-4654/13, zaključen dana 11.12.2013. godine.

1.5. Usaglašen tender naručioca radova, od strane Ministarstva i Implementatora.

1.6. Ponuda Izvođača broj: _____________ od __________ godine, koja je rezultat

odabira najpovoljnije ponude u provedenom postupku za dodjelu Ugovora, prihvaćenu od

naručitelja radova.

## II	PREDMET UGOVORA

## Član 2.

2.1. Predmet Ugovora je  izvođenje radova  na projektu _______________________ u romskom naselju  _______________ u opštini ___________________, u cilju  stvaranja infrastrukturnih uslova za socijalno ugrožene romske porodice na ovom području.

### III	VRSTA I OBIM USLUGE

### Član 3.

3.1. Vrsta i obim radova iz člana 2. Ugovora određeni su Projektnom dokumentacijom odnosno revidiranim projektom, prihvaćenom ponudom Izvođača radova i dinamičkim planom, koji su sastavni dijelovi ovog Ugovora, zakonskom regulativom, standardima i

pravilima struke iz oblasti građenja.

IV	CIJENA USLUGE

Član 4.

4.1. Ukupna cijena za  izvođenje radova iz člana 2. stav 1. je fiksna i iznosi:

_________________   KM

(Slovima: ________________________ i _ ___/100 KM), sa obračunatim porezima.

4.2. Ukupna cijena iz prethodnog stava obuhvata sve aktivnosti i radove do uspješno obavljenog tehničkog prijema. Ukupna cijena takođe obuhvata vrijednost svih nepredviđenih radova, viškova ili manjka radova, ako bi isti uslijedili zbog vidljivih ili skrivenih nedostataka uočenih tokom realizacije Ugovora.

4.3. Ukupna cijena iz stava 4.1. obuhvata i eventualna povećanja cijene elemenata na  osnovu kojih je ista određena.

4.4. Cijena izvođenja radova iz člana 2.1. Ugovora mora biti iskazana kao zbir cijena  izvedenih radova prema Predmjeru i predračunu radova, koji je sastavni dio ponude Izvođača.

### V	NAČIN PLAĆANJA

### Član 5.

5.1. Cijenu za izvođenje radova, Implementator će plaćati sukcesivno na slijedeći način:

Cijena za izvođenje radova će se plaćati Izvođaču u roku od 30 dana, po ispostavljenim

privremenim i okončanoj situaciji. Privremene situacije ispostavljaju se do 5-og u tekućem

mjesecu za radove izvršene u prethodnom mjesecu, a okončana situacija po završetku

radova. Ispostavljena situacija Izvođača mora biti potpisana i ovjerena od strane Nadzora

nad građenjem i Projekt menadžera Implementatora, a na osnovu pozitivnog izvještaja od strane monitora nadležnog regionalnog centra Ministarstva.

Ukupna vrijednost radova po situaciji ne smije preći ukupno ugovorenu vrijednost za

izvođenje radova po ovom Ugovoru. Jedan primjerak situacije se dostavlja Ministarstvu

najkasnije u roku od 7 dana od dana ispostavljanja.

5.2. Iznos za plaćanje ovjeren od strane Nadzora nad građenjem i Projekt menadžera

Implementatora može biti osporen u cjelosti ili samo njegov dio. Osporavanje se temelji na

izvještaju Ministarstva. U tom slučaju isplaćuje se nesporni dio iznosa, a sporni dio će biti

plaćen nakon postizanja sporazuma oko problema koji je rezultirao sporom.

5.3. Finansijska vrijednost situacije /cijena/ iz stava 5.1. i 5.2, predstavlja zbir finansijske

vrijednosti stvarno izvršenih radova.

5.4. Finansijska vrijednost iz predhodnog stava se određuje procentom gotovosti stvarno

izvedenih radova koji mora biti isti kao procenat finansijskog izvršenja ugovorene cijene, a

iskazuje se apsolutnim brojem, u konvertibilnim markama.

5.5. Iznos od 10% od ukupno ugovorene cijene Implementator će platiti u roku od 30 dana

po obavljenom konačnom obračunu i dostavljenoj bezuslovnoj bankovnoj Garanciji za

dobro izvršenje radova.

5.6. Naknada zbog kašnjenja iznosi 0,5% od cijene iz Ugovora za svaku sedmicu kašnjenja,

pa do maksimalno 10% od konačne cijene iz Ugovora.

### VI 	ROKOVI

Član 6.

6.1. Ukupan rok za izvršenje usluga iz člana 3. je ________ kalendarskih dana.

6.2. Rok za izvođenje radova, računa se od datuma uvođenja Izvođača u posao. Smatraće

se da je Izvođač uveden u posao kada mu nadležni organ Općine omogući nesmetan

početak izvođenja radova.

6.3. O uvođenju u posao sačinjava se poseban Zapisnik, koji potpisuje i projekt menažer i

Nadzorni organ, što se konstatuje u građevinskom dnevniku. Zapisnik o uvođenju u posao

Implementator je dužan dostaviti Ministarstvu u roku od 7 dana, od dana uvođenja.

6.4. Bezuslovnu bankovnu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% ukupne

vrijednosti ugovora Izvođač je dužan dostaviti Implementatoru, a kopiju Ministarstvu, sa

danom potpisivanja Ugovora od strane Ministarstva, odnosno najkasnije 10 (deset) dana

od dana prijema zaključenog ugovora. Bezuslovna bankovna garancija ostaje na snazi 28

kalendarskih dana nakon ugovorenog roka izvršenja Ugovora. Ukoliko izvođač ne izvede

radove u ugovorenom roku dužan je obezbijediti bezuslovnu bankovnu garanciju za period

produženja Ugovora.

6.5. Bezuslovna bankarska garancija je uslov stupanja na snagu Ugovora. Implementator

je obavezan konstatovati i podatak o blagovremenosti dostavljanja bankarske garancije.

Ukoliko bankarska garancija nije dostavljena u roku predviđenom Ugovorom

Implementator je dužan donijeti pismeni akt kojim će konstatovati da Ugovor nije stupio

na snagu zbog blagovremenog nedostavljanja bankarske garancije i isti dostaviti svim

potpisnicima Ugovora.

6.6. Rok za izvršenje usluge iz člana 3. teče do dana izdavanja potvrde o generalnom

završetku radova koju, po pismenoj obavijesti Izvođača, izdaje Nadzor nad građenjem.

VII	OBAVEZE MINISTARSTVA

Član 7.

7.1. Ministarstvo će vršiti monitoring procesa dodjele ugovora Izvođaču od strane

Implementatora u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, uključujući izradu

tenderske dokumentacije, raspisivanje javnog konkursa, odabir najpovoljnije ponude, kao i

procesa realizacije kompletnog Ugovora, u skladu sa dinamičkim planom.

7.2. Izvještaje o monitoringu procesa iz predhodnog stava, Ministarstvo će dostavljati

Implementatoru.

7.3. Sektor za ljudska prava u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH je nositelj

ukupne realizacije projekata i koordinator Projekta u Ministarstvu. Sektor za ljudska prava

prati realizaciju projekata u skladu sa usvojenom Metodologijom i potpisanim Ugovorom.

7.4. Sektor za obnovu, razvoj, monitoring i regionalne centre će vršiti monitoring

implementacije tehničke komponente na provođenju projekata za stambeno zbrinjavanje

Roma u skladu sa propisanim procedurama definisanim u Priručniku za monitoring i ovim Ugovorom.

### VIII	OBAVEZE IMPLEMENTATORA

### Član 8.

8.1. Implementator će implementirati sve aktivnosti i razmijenjivati informacije sa

potpisnicima Ugovora.

8.2. Implementator će imenovati Projekt menadžera, kao koordinatora svojih aktivnosti

po ovom Ugovoru i o tome pismenim putem obavijestiti ostale potpisnice Ugovora.

8.3. Implementator, o svom trošku, radi tendersku dokumentaciju za izvođenje te u

skladu sa Zakonom o javnim nabavkam Bosne i Hercegovine provodi postupak za dodjelu

ugovora za izvođenje radova, uključujući odabir najpovoljnije ponude.

8.4. Implementator sačinjava, zajedno sa Nadzorom nad građenjem i Izvođačem radova

Zapisnik o uvođenju Izvođača u posao.

8.5. Da ministarstvima - donatorima omogući, u bilo koje vrijeme, povlačenje isplate ako

se pojave odstupanja od dogovorenih planova i budžeta, ako se desi pogrešna upotreba

sredstava, ako su ciljevi Ugovora dovedeni u pitanje, ako rukovanje finansijama za projekat

nije zadovoljavajuće ili ako se projekat ne razvija u skladu sa Ugovorom u vezi ciljeva ili u

bilo kojem drugom smislu.

8.6. Implementator, putem Nadzora nad građenjem, u skladu sa zakonom, kontinuirano

prati realizaciju ugovora prema svim operativnim planovima, dinamičkog plana i redovno

izvještava Ministarstvo.

8.7. Implementator će izvršiti fotografisanje zatečenog stanja, kao i stanja nakon završetka

realizacije projekta.

8.8. Implementator će pripremiti završni narativni i finansijski izvještaj o realizaciji

projekta u skladu sa obavezujućom formom finansijskog izvještaja određenog od strane

Komisije za odabir projekata.

8.9. Općina, o svom trošku, priprema, organizuje i vrši tehnički prijem, u skladu sa

Zakonom.

8.10. Implementator u saradnji s Općinom pruža i svu drugu potrebnu pomoć kako bi se

olakšalo valjano realizovanje Ugovora, koordinira prijedloge i doprinos lokalnih partnera,

osigurava održivost sistema i uspostavljenih mehanizama, ima i zadržava vodeću ulogu u

cjelokupnom procesu na lokalnom nivou.

IX	OBAVEZE IZVOĐAČA

Član 9.

9.1. 	Izvođač će, kao specijalizovana organizacija za realizaciju usluge iz predmeta

Ugovora, istu izvršiti u svemu prema odredbama ovog Ugovora, stručno i kvalitetno,

saglasno važećoj zakonskoj regulativi, pravilima i standardima struke koji su na snazi

danom zaključivanja Ugovora.

9.2. Izvođač je obavezan sačiniti dinamički plan realizacije Ugovora, kao uslov za potpis

Ugovora i istog se pridržavati. Dinamički plan podrazumijeva skup operativnih planova:

terminskih, finansijskih planova angažovanja radne snage i mehanizacije i sl. Dinamički

plan je sastavni dio Ugovora.

9.3. Izvođač će, odmah po potpisu Ugovora, za rukovodioca ugovorenih aktivnosti

imenovati stručnu osobu/osobe koja je ovlaštena za obavljanje istih i o tome pismenim

putem izvjestiti ostale potpisnice Ugovora.

X         USTUPANJE RADOVA PODUGOVARAČIMA

Član 10.

10.1. Izvođač nema pravo, u cijelosti, ustupiti ugovorene aktivnosti drugom izvođaču.

10.2. Izvođač može do maksimalno 20% od ukupne vrijednosti Ugovora ustupiti

podugovaraču uz pismenu saglasnost Implementatora i o tome pismeno obavijestiti

Ministarstvo.

10.3. Ukoliko se Implementator saglasi da Izvođač dio svojih obaveza povjeri

podugovaračima, Izvođač će ostati i dalje jedini odgovoran za izvršenje Ugovora u

cjelosti. Saglasnost za podugovaranje ne oslobađa Izvođača od bilo koje njegove

obaveze prema ovom Ugovoru. Uslovi podugovora podliježu i u skladu su sa uslovima

ovog Ugovora.

10.4. Sve odluke, upute, naredbe Nadzora nad građenjem, izdate Izvođaču radova,

obavezne su i za njegove podugovarače.

10.5. Propusti i greške podugovarača u realizaciju ugovorene obaveze, neće osloboditi

obaveze i odgovornosti Izvođača za njegove obaveze po ovom Ugovoru.

10.6. Ukoliko podugovarač vrši realizaciju svojih aktivnisti suprotno ovom Ugovoru,

Implementator može pismenim putem zahtijevati od Izvođača da prekine

podugovarački ugovor.

10.7. Angažovanje podugovarača pod uslovima iz stava 10.2 i eventualan raskid

podugovora ne može imati nikakvog uticaja na izmjenu cijene, rokova i drugih

elemenata ovog Ugovora.

XI IZVJEŠTAVANJE

Član 11.

11.1. Izvještaji o progresu i finansijama biće prezentovani ministarstvu – donatoru:

- Prvi – 6 mjeseci po početku aktivnosti;

- Drugi - do 25. decembra 2015. godine.

- kao i po potrebi na pismeno traženje Ministarstva-donatora.

11.2. Završni, narativni i finansijski izvještaji biće podneseni najdalje petnaest dana od dana primopredaje, u skladu sa obavezujućom formom finansijskog izvještaja određenog od strane Komisije za odabir projekata. Izvještaj će se bazirati na stanju računa i pokrića prihoda i troškova za cijeli program uključujući sve izvore finansiranja.

XII         TEHNIČKI PRIJEM I KONAČAN OBRAČUN

Član 12.

12.1. Po završetku radova iz Ugovora, Nadzorni organ je dužan, po pismenoj

obavijesti Izvođača radova da su radovi završeni, izdati Potvrdu o završetku radova,

Implementatoru koji će je proslijediti Ministarstvu.

12.2. Tehnički prijem radova vrši komisija koju imenuje Općina. Tehničkom prijemu

radova obavezno prisustvuju predstavnici Ministarstva, Implementatora, Nadzor nad

građenjem i Izvođač radova.

12.3. Konačan obračun radova vrši se nakon tehničkog prijema. Konačan obračun radova

vrši se zapisnički od strane predstavnika svih ugovornih strana.

12.4. Tehničkim prijemom se konstatuju svi relevantni podaci u vezi sa realizacijom

Ugovora kao što su: da li su radovi izvedeni po Ugovoru, kvalitet radova, da li su

otklonjeni nedostaci, da li je Izvođač predao i koje garantne listove, certifikate i ateste,

dan završetka radova i sl.

12.5. Konačnim obačunom se utvrđuju međusobna finansijska prava i obaveze

potpisnica Ugovora, posebno: vrijednost izvršenih radova prema ugovorenoj cijeni,

iznos isplaćen po ispostavljenoj situaciji, konačan iznos koji Izvođač treba primiti ili

vratiti prema nespornom dijelu konačnog obračuna, podatke da li je ispoštovan

dogovoreni rok, a ako nije koliko iznosi prekoračenje, podatak koja strana, po kojem

osnovu i u kojem iznosu zahtijeva eventualnu naknadu štete ili zatezne kamate kao i

njihove sporne i nesporne iznose, problem o kome eventualno nije postignuta

saglasnost predstavnika potpisnica Ugovora.

12.6. Danom potpisa Zapisnika o primopredaji i konačnom obračunu potpisnice

Ugovora su saglasne da je postupak primopredaje radova i konačnog obračuna završen.

12.7. Ukoliko Zapisnik o primopredaji i konačnom obračunu radova nije osporen od

nijedne potpisnice Ugovora, smatraće se konačnim i po istom se vrši plaćanje u roku od

30 kalendarskih dana. U slučaju da bilo koja od potpisnica Ugovora ospori Zapisnik ili

njegov dio, spor će se riješiti na način predviđen članom 16. ovog Ugovora.

XIII     GARANTNI ROK

Član 13.

13.1. Termin garantni rok označava period od 10 (deset) godina za sve radove koji se

odnose na solidnost građevine, njenu stabilnost i sigurnost, računajući od dana izvršenog

tehničkog prijema.

13.2. Garantni period za izvedene radove je 12 mjeseci što potvrđuje bankovna Garancija

za dobro izvršenje radova. Pod garancijom se podrazumijeva obaveza Izvođača da o svom

trošku otkloni sve nedostatke koji su nastali usljed nesolidno izvedenih radova ili lošeg

kvaliteta ugrađenih materijala od strane Izvođača.

13.3. Priroda i uzrok nastalih nedostataka u garantnom roku utvrđuju zajednički i

sporazumno predstavnici potpisnica Ugovora i to odmah po obavjesti/pozivu

Implementatora.

13.4. Izvođač je dužan otkloniti sve utvrđene nedostatke u roku do 10 (deset) dana po

pismenom zahtjevu Implementatora i o tome pismeno obavijestiti Ministarstvo.

13.5. U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke u zadanom roku, Naručitelji mogu

ugovoriti otklanjanje utvrđenih nedostataka sa drugim izvođačima, a za te troškove teretiti

izvođača.

XIV        RASKID UGOVORA

Član 14.

14.1. Svaka od ugovornih strana može jednostrano raskinuti Ugovor i prije roka

određenog za njegovo ispunjenje, ako je iz okolnosti posla jasno da jedna od ugovornih

strana neće moći ispuniti svoju obavezu i onda kada bilo koja ugovorna strana izjavi da

svoju obavezu neće ispuniti.

Ispred naručitelja pismeni raskid ugovora radi Implementator, uz pribavljenu pismenu

saglasnost Ministarstva.

14.2. Svaka od ugovornih strana može raskiniti Ugovor zbog toga što neka od ugovornih

strana svoje dospjele obaveze ne ispuni ni u naknadno prihvatljivom roku za sve ugovorne

strane.

14.3. Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze. Kao

neznatno neispunjenje smatraće se ono koje bitnije ne otežava ostvarivanje svrhe ovog

Ugovora.

14.4. Izjava o raskidu Ugovora daje se pismeno.

14.5. Ugovorna strana koja je osnovano, jednostrano raskinula Ugovor ima pravo na

naknadu štete prema opštim pravilima obligacionog prava o naknadi štete.

XV	ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Član 15.

15.1.	Ministarstvo – donator se neće smatrati odgovornim za bilo kakve povrede ili štete nastale tokom implementacije projekta, te neće snositi eventualne štete, posljedice zbog nezaključenja ugovora usljed poništenja odluke o izboru ponuđača ili zbog drugih nezakonitosti, postupka javne nabavke, koje za posljedicu imaju poništenje ili raskid ugovora.

XVI        RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 16.

16.1.   Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove po ovom Ugovoru rješavaju sporazumno, a a suprotnom u slučaju spora nadležan je Sud BiH u Sarajevu

XVII         ZAKLJUČENJE UGOVORA

Član 17.

17.1.	Ovaj Ugovor je sačinjen u 3 istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava za sebe po jedan primjerak.

17.2.	Ovaj Ugovor se smatra zaključenim kad sve istovjetne primjerke Ugovora, potpišu ovlaštene osobe.

17.3.	Izmjene i dopune ovog Ugovora /aneksi/ važiće samo ako su sačinjene pismeno i propisno ovjerene.

Ministarstvo za ljudska prava i

izbjeglice BiH

Semiha Borovac, ministrica

MP     ______________________

Broj:__________________

Dana:  _________________

Implementator								Izvođač

__________________                                  ___________________

MP     							         MP

Ime i prezime, načelnik/direktor			Ime i prezime, direktor

_____________________			_____________________

Broj:  _________________ 			Broj: _________________

Dana:_________________			Dana:_________________

I Z J A V A

uz Ugovor broj: _________________

Kojom potvrđujemo da smo upoznati sa Opštim uslovima za ugovaranje građevinskih radova koji su objavljeni u Priručniku za provođenje procedura u realizaciji projekata rekonstrukcije i povratka u BiH i da smo saglasni da se isti primjenjuju pri tumačenju ovog Ugovora.